SMARTFLOW

M3 Business Owner Brief

Design, Risk Assessment and Implementation Proposal

| Document status | Approved for implementation |
| --- | --- |
| Change ID | SEC-BETA-M3-OWNER-BRIEF-001 |
| Prepared | 2026-07-25 HKT |
| Scope | SEC Form 4 and Form 144 informational beta only |

# 1. Executive decision

SmartFlow目前嘅SEC beta email成功保存及驗證 filing evidence，但每日正文可超過18,000字，未能直接回答Business Owner最關心嘅三個問題⁠：

1. 今日整體結果係乜？

2. 有邊三件事最值得跟進？

3. 下一步應該做乜？

本proposal建議將每日輸出改成兩層⁠：

Decision layer: MiniMax-M3生成精簡Executive Brief，程式預先鎖定所有數字、分類、result及Business Action。

Evidence layer: Email附上完整24小時normalized CSV；完整raw SEC XML繼續保存在v2 evidence database及S3 archive，供日後deep dive、重新分析及audit。

AI唔係source of truth。Raw evidence、normalized facts、計算結果及Business Action全部由deterministic code產生；M3只負責將已批准facts寫成Business Owner容易閱讀嘅文字。

Recommendation: 按本proposal實作。完成controls後，作為內部informational decision-support，預期residual risk為Low-to-Medium；不得用作自動交易或未經另行review嘅對客投資建議。

# 2. Business objectives

## 2.1 Primary outcome

每日08:00 HKT email開首直接提供⁠：

PURCHASE_HEAVY、SALE_HEAVY、MIXED或INSUFFICIENT_DATA

NO_URGENT_ACTION或MANUAL_REVIEW

最多三項priority research items

主要concentration、coverage及data-quality limitations

## 2.2 Deep-dive outcome

Business Owner需要深入研究時，可以⁠：

開啟每日CSV，查看全部可信event，而唔受正文top-N限制；

filter及sort ticker、action、entity、value及timestamp；

由evidence URL直接查看SEC filing；

要求SmartFlow按ticker、entity、filing或期間重新分析；

由raw XML及SHA-256 evidence重建normalized result。

## 2.3 Non-goals

本change不會⁠：

自動落盤或觸發交易；

產生BUY、SELL、LONG或SHORT指令；

恢復legacy SmartFlow directional signals；

加入新collector；

使用第三方CoinGlass credential；

將raw XML或完整database寄出email；

將email route擴展到現有Business Owner以外嘅收件人。

# 3. Current-state assessment

現有production設計⁠：

SEC Form 4每5分鐘及Form 144每小時在isolated v2 shadow pipeline收集；

每份filing完整XML保存在raw_events.payload；

Normalized event保留parser version、quality、source URL及raw evidence link；

每日23:55 UTC publisher產生一致SQLite snapshot並上載S3；

08:00 HKT Lambda下載完整database、執行fail-closed validation並經SES寄出plain-text report。

2026-07-25 production snapshot audit⁠：

523份raw filings；

523/523包含有效、非空完整XML；

963筆Form 4 normalized events；

79筆Form 144 normalized events；

0筆raw filing欠缺normalized child；

SQLite quick_check=ok。

## Critical scaling issue

Lambda現時下載整個累積v2 database，application cap為100MB。Database由2026-07-22開始，約兩至三日已達5.7MB。按現時速度，約一至兩個月可能超過cap，令每日report自動pause。

因此新設計必須將「raw evidence storage」同「daily reporting payload」分開。

# 4. Approved target architecture

SEC Form 4 / Form 144
          |
          v
Immutable raw XML + retrieval evidence
          |
          v
Validated normalized v2 events
          |
          +------------------------------+
          |                              |
          v                              v
Compact daily decision pack        Raw evidence archive
          |                        (deep dive / restore)
          v
Deterministic calculations
          |
          +--> Executive result / Business Action
          +--> Full normalized CSV
          |
          v
Pseudonymized AI fact pack
          |
          v
MiniMax-M3 narrative
          |
          v
Local output validator
          |
          +--> valid: M3 Executive Brief
          +--> invalid/error: deterministic fallback
          |
          v
SES email to existing owner

## 4.1 Compact decision pack

Publisher會由已驗證SQLite snapshot產生一個bounded JSON object⁠：

s3://smartflow-tommy-db/beta/sec-v2-decision-pack.json

內容只包括⁠：

schema version；

generated/snapshot timestamps；

exact 24-hour data window；

source-health state；

deterministic result及Business Action；

aggregate counts、values及concentration；

全部可信24小時normalized evidence rows；

accession、raw SHA-256及SEC source URL。

Object必須⁠：

設定SSE-S3；

保存payload SHA-256及snapshot SHA-256 metadata；

小於5MB；

schema exact match；

不包含raw XML；

不包含secret或SEC contact identity。

Lambda只讀取decision pack，唔再下載累積database。

## 4.2 Raw evidence archive

完整v2 database繼續保存在⁠：

VPS shadow database；

versioned current S3 beta snapshot；

snapshots/sec-v2/ append-only monthly snapshots。

Monthly snapshot使用日期化object key、SSE-S3及SHA-256 metadata。Uploader只獲得指定prefix嘅PutObject，不獲得read或delete permission。Archive retention會按年度檢視；任何刪除仍需path-exact另行批准。

## 4.3 Deterministic business result

Result唔由M3決定。

PURCHASE_HEAVY: purchase count及disclosed value兩者均至少為sale嘅1.5倍。

SALE_HEAVY: sale count及disclosed value兩者均至少為purchase嘅1.5倍。

MIXED: count及value方向不一致，或未達1.5倍門檻。

INSUFFICIENT_DATA: 沒有可信Form 4 P/S event。

Business Action⁠：

NO_URGENT_ACTION: 沒有可信directional event；

MANUAL_REVIEW: 至少一筆可信directional或proposed-sale event。

Beta期間不使用ESCALATE，亦不輸出交易行動。

## 4.4 Filing-level aggregation

同一filing內多筆transaction會按raw accession、ticker及action合併，避免同一filing在headline重複出現。所有原始transaction仍保留在CSV及database。

Form 144永遠維持⁠：

action=proposed_sale

execution status=proposed

wording=proposed, not confirmed executed

# 5. MiniMax-M3 design

## 5.1 Model and endpoint

Model: MiniMax-M3

Endpoint: https://api.minimax.io/v1/chat/completions

Thinking: adaptive

Maximum completion: bounded

Calls: one per daily report；最多一次validation retry

Automatic model fallback: disabled

Automatic PAYG fallback: disabled

Token Plan key失效、quota exhausted、rate limit、timeout或provider error時，系統直接使用deterministic fallback，不會阻止email。

## 5.2 Data minimisation

M3只會收到⁠：

ticker；

event category；

entity role或pseudonymous evidence ID；

deterministic counts、values、ratios及concentration；

pre-approved Business Action；

pre-approved limitations。

M3不會收到⁠：

real person name；

raw XML或filing remarks；

address、signature或email；

SEC contact identity；

S3 path；

API key；

raw exception；

full SEC URL。

真正姓名及SEC links只會由local renderer在AI output通過validation後加入email/CSV。

## 5.3 Output validation contract

採用M3文字前必須全部通過⁠：

exact model ID；

successful provider status及finish_reason=stop；

input/output sensitive flags為false；

移除並驗證無<think>或reasoning leakage；

output length在上限內；

所有ticker都存在於fact pack；

所有數字都屬於approved numeric allowlist；

所有evidence ID都存在；

Business Action與deterministic result一致；

不包含BUY、SELL、LONG、SHORT或trade instruction；

不將Form 144描述成executed；

不包含HTML、script或外部link。

任何一項失敗，棄用整個AI output。

# 6. Email and deep-dive specification

## 6.1 Subject

[MIXED][MANUAL REVIEW] SmartFlow SEC Brief - 2026-07-25

Fallback會清楚標示⁠：

[DETERMINISTIC FALLBACK][MIXED] SmartFlow SEC Brief - 2026-07-25

## 6.2 Body

正文目標為600至1,200中文字，包括⁠：

1. 今日結論；

2. Business Action；

3. 最多三項priority research items；

4. 主要風險及coverage limitations；

5. Report ID、snapshot time及source-health summary；

6. Informational-only disclaimer。

## 6.3 CSV attachment

Filename⁠：

SmartFlow_SEC_Deep_Dive_YYYY-MM-DD.csv

每筆可信24小時event包含⁠：

evidence ID；

accession；

source及event type；

action、side及execution status；

ticker及entity；

quantity、price、value及currency；

event/filed/observed timestamps；

parser version及quality；

raw payload SHA-256；

official SEC URL。

CSV safety controls⁠：

所有文字欄位作formula-injection escaping；

以UTF-8 BOM輸出，方便Excel直接開啟；

CR/LF及control characters清理；

每欄設長度上限；

attachment size上限5MB；

不包含raw XML。

# 7. Security and privacy controls

## 7.1 Secret management

MINIMAX_API_KEY只存在Lambda encrypted environment configuration；

不寫入repository、decision pack、email、test fixture或log；

deployment只會以redacted方式確認key存在；

preflight只回報model availability及status code，不輸出key；

rollback先停用AI，再移除active key；

舊rollback version內credential另作rotation/offboarding決定，不在本change靜默刪除。

## 7.2 Network controls

只容許HTTPS exact hostname api.minimax.io；

TLS certificate validation必須開啟；

不跟隨redirect；

request/response設size及time bounds；

response content type及JSON structure必須驗證；

不logAuthorization header、prompt、response body或raw exception。

## 7.3 AWS least privilege

Uploader新增權限只限⁠：

beta/sec-v2-decision-pack.json

snapshots/sec-v2/*

Lambda權限只限⁠：

read exact decision-pack object；

send existing SES sender至existing owner recipient；

write existing Lambda log group；

如啟用sent marker，只可讀寫exact report marker prefix。

不新增bucket listing、general S3 read、delete、public access、new recipient、firewall或collector permission。

# 8. Risk assessment

## R1 - AI hallucination

Inherent risk: High

Control: Deterministic facts、result及Business Action；numeric/ticker/evidence allowlists；whole-output rejection。

Residual risk: Low。

## R2 - Prompt injection through public filing text

Inherent risk: High

Control: Raw XML及remarks永不送入M3；只送typed allowlisted facts；無tools、無dynamic URLs。

Residual risk: Low。

## R3 - Cross-border personal data processing

Inherent risk: Medium

Control: Pseudonymize entity identity；M3不收姓名、地址、signature或raw filing；internal-only use。

Residual risk: Low-to-Medium。

## R4 - Token Plan availability

Inherent risk: Medium

Control: One request/day、bounded retry、no PAYG fallback、deterministic report always available。

Residual risk: Low。

## R5 - API key exposure

Inherent risk: High

Control: Environment secret、least privilege、no logging、rotation-capable deployment及redacted verification。

Residual risk: Low-to-Medium。

## R6 - Cumulative database growth

Inherent risk: High

Control: Lambda改讀bounded decision pack；raw DB同report payload分離。

Residual risk: Low。

## R7 - Raw evidence loss

Inherent risk: High

Control: SQLite backup API、S3 versioning、monthly append-only snapshot、SHA-256及restore rehearsal。

Residual risk: Low。

## R8 - CSV injection or uncontrolled copies

Inherent risk: Medium

Control: Formula escaping、field bounds、owner-only recipient、normalized data only、no raw XML。

Residual risk: Low。

## R9 - Stale or duplicate report

Inherent risk: Medium

Control: Decision-pack freshness縮至2小時、report ID包含snapshot hash、duplicate marker/best-effort idempotency、明確fallback subject。

Residual risk: Low-to-Medium；SES accepted後、marker寫入前極短race仍可能重複。

## R10 - Source semantic limitations

Inherent risk: High

Control: Form 4只信P/S；Form 144永遠proposed；4/A及144/A未完成contract前排除；每封email披露coverage。

Residual risk: Medium。

## R11 - Model drift and reproducibility

Inherent risk: Medium

Control: Exact model、prompt version、fact-pack hash、output hash、golden tests及manual canary。

Residual risk: Medium，因provider可更新同名model。

## R12 - Regulatory or investment-advice use

Inherent risk: High if externally distributed

Control: Internal informational-only、無trade instructions、單一owner recipient；任何對外分發需另行legal/compliance review。

Residual risk: Low for approved internal use。

# 9. Operational behaviour

## Data failure

Schema、integrity、foreign key、health、freshness、URL或semantic gate失敗⁠：

不call M3；

不附event detail；

發送sanitized BETA PAUSED notice。

## AI failure

M3 failure 包括 timeout、auth、rate limit、subscription expiry、malformed response 或 validator rejection。

系統會⁠：

data report仍繼續；

改用deterministic Executive Brief；

subject標示DETERMINISTIC FALLBACK；

log只記錄safe error code。

## Attachment failure

CSV超過size cap或MIME construction失敗⁠：

不寄出不完整或unsafe attachment；

email改用deterministic short report並標示deep-dive attachment unavailable；

raw evidence仍保留server-side。

# 10. Cost assessment

預期新增AWS成本⁠：

Lambda⁠：每日一次M3等待時間，約US$0至US$0.023/月；

SES⁠：每日一封及小型CSV，約US$0.003至US$0.005/月；

S3⁠：初期接近US$0，隨archive增長；

IAM、EventBridge及現有CloudWatch alarm⁠：無固定新增成本；

MiniMax⁠：使用現有M3 Token Plan，不自動切換PAYG。

初期總增量預計低於US$0.04/月；一年後按現時growth保守估計仍低於約US$0.15/月。Archive size會納入年度review。

# 11. Implementation roadmap

## Phase A - Proposal and contracts

保存本proposal；

定義decision-pack schema、result rules及AI output contract；

建立malicious及edge-case tests。

## Phase B - Publisher and evidence

產生compact decision pack；

加SHA-256/SSE-S3 metadata；

保留current DB snapshot；

增加monthly append-only archive；

驗證restore及IAM boundary。

## Phase C - Lambda owner brief

讀取及驗證decision pack；

實作M3 secure client；

實作local validator及deterministic fallback；

產生formula-safe CSV；

經existing SES route寄出。

## Phase D - Controlled release

Capture AWS/VPS before-state；

備份Lambda config/code、IAM及crontab；

M3 exact-model preflight；

先publish decision pack；

再deploy IAM及Lambda；

manual labelled email；

CloudWatch、SES、S3、IAM、raw archive及zero-drift verification；

保留rollback version。

# 12. Acceptance criteria

Release必須全部符合⁠：

Full offline test suite passes；

malicious prompt/CSV fixtures全部被安全處理；

unhealthy/stale data不call M3；

valid pack產生expected deterministic result；

M3 invented ticker、number、action、link或trade wording被拒絕；

timeout/auth/rate-limit path發deterministic fallback；

Lambda唔再下載完整v2 DB；

decision pack小於5MB並通過hash/schema/freshness validation；

deep-dive CSV包含全部可信24小時rows，無raw XML；

IAM Access Analyzer zero findings；

unrelated S3 objects及SES recipients被deny；

manual SES email accepted；

logs無API key、email、SEC contact identity、prompt或raw provider response；

legacy scheduler、legacy DB、SEC cadence、EventBridge及firewall零漂移。

# 13. Rollback

1. 設定AI disabled，確認deterministic brief正常。

2. 如有需要切回containment mode。

3. Restore pre-change Lambda version及exact prior IAM policy。

4. Restore prior publisher/crontab only if decision-pack publisher造成問題。

5. 保留raw evidence、decision pack及versioned objects；刪除需要另行path-exact approval。

6. 移除active MiniMax key，但不輸出或記錄其value。

7. 驗證containment email、CloudWatch、IAM、cron、SEC health、legacy scheduler/DB及firewall。

Rollback不會恢復legacy AI directional report。

# 14. Approved production mutation boundary

Business Owner於2026-07-25批准本proposal並授權開始實作。

本change只授權⁠：

SmartFlow SEC beta publisher及Lambda report code；

exact decision-pack及SEC v2 snapshot archive objects；

exact least-privilege uploader/Lambda IAM changes；

active Lambda MiniMax-M3 environment configuration；

existing SES sender/recipient route嘅attachment-capable send action；

manual labelled test email及existing daily schedule驗證。

不授權⁠：

新collector或legacy signal恢復；

CoinGlass credential使用；

新SES recipient；

firewall、public port、EventBridge schedule或unrelated VPS workload變更；

raw evidence刪除；

automated trading；

public/client distribution。

# 15. Reference sources

MiniMax API Overview and supported M3 model: https://platform.minimax.io/docs/api-reference/api-overview

MiniMax OpenAI-compatible Chat Completions: https://platform.minimax.io/docs/api-reference/text-chat-openai

MiniMax Token Plan: https://platform.minimax.io/subscribe/token-plan

MiniMax API Privacy Policy: https://platform.minimax.io/protocol/privacy-policy

AWS Lambda Pricing: https://aws.amazon.com/lambda/pricing/

AWS SES Pricing: https://aws.amazon.com/ses/pricing/

AWS SES Attachments: https://docs.aws.amazon.com/ses/latest/dg/attachments.html

Hong Kong PCPD Cloud Computing Guidance: https://www.pcpd.org.hk/english/resources_centre/publications/files/IL_cloud_e.pdf